文件

丰泽区重点流域水环境综合整治工作领导小组办公室

丰泽区近海水域环境污染整治领导小组办公室

泉丰流域办〔2016〕1号

关于印发2016年丰泽区重点流域（含近海水域）

水环境综合整治工作计划的通知

各街道办事处，区直有关单位：

现将《2016年丰泽区重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划》印发给你们，请认真抓好组织实施。

泉州市丰泽区重点流域水环境     泉州市丰泽区近海水域环境

综合整治工作领导小组办公室      污染整治领导小组办公室

2016年4月26日

2016年丰泽区重点流域（含近海水域）

水环境综合整治工作计划

为继续深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，推进生态文明建设，持续深化重点流域水环境保护和近海水域环境污染综合治理工作，切实改善重点流域、近海水域水环境质量，保障人民群众用水安全，根据国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》（闽政〔2015〕26 号）、《泉州市人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》（泉政文〔2015〕146号）、泉州市十三届人大七次会议《关于加快近海水域环境污染治理的决议》和《2016年泉州市重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划》（泉流域办〔2016〕4号）精神等有关要求，制定本年度工作计划：

一、工作目标

重点流域水环境质量持续保持优良水平，主要地表水水质达到功能区标准，晋江流域丰泽段省控断面Ⅲ类水质达标率达到100%，全区集中式饮用水水源水质达标率达到96%以上，内河水质达到功能区要求；近岸海域功能区水质达标率高于省确定的目标要求；沿江、沿海生活污水、垃圾得到妥善处理，重点工业企业污水全面稳定达标排放，全区畜禽禁养得到巩固，生态环境保护工作进一步加强。

二、主要任务

2016年，我区计划投入重点流域（含近海水域）水环境综合整治资金1800万元，实施整治项目5个（详见附件）。

（一）突出强化饮用水水源地整治与保护。定期开展集中式饮用水水源地水质监测，密切关注全区集中式饮用水水源地水质变化。定期、不定期开展北高干渠集中式饮用水水源保护区巡查和隐患排查，加大力度消除饮用水水源环境安全隐患。

（二）突出强化环保基础设施建设。认真组织实施《泉州市管网办关于印发＜2016年泉州市污水处理设施建设工作方案＞并下达＜2016年度泉州市污水处理设施建设项目计划表＞的通知》（泉污管〔2016〕4号）中涉及我区的相关项目，严格按序时进度推进项目建设，加强污水管网的普查、日常排查维护和污水处理厂运行监管，特别是要进一步加快污水收集管网改造与建设，不断提高生活污水全收集、全处理水平，重点抓好城东街道庄任社区海滨小学前截污管道工程、浔美工业区科技路污水管网工程、丰泽区管道路配套管网专项普查与清淤工程（二期）、南环城河（迎津水闸—沟后）东侧截污管道整治、田淮渠（东环城河-东干渠）截污管道整治等项目建设。进一步健全完善垃圾收集、转运、处置体系，继续开展小流域环境卫生检查考评，确保日常保洁机制有效运转，避免垃圾入渠入沟。

（三）突出强化工业污染整治。严把工业企业准入关，严格实行项目环评和“三同时”制度。取缔“十小”企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，全部取缔不符合产业政策的小型印染、电镀等严重污染水环境的生产项目。推进印染、电镀、石材等重点行业专项治理，实施清洁化改造。组织开展全区重点行业环保督查工作，集中力量、集中时间对重点行业进行专项整治，确保涉水工业企业稳定达标排放。

（四）突出强化畜禽养殖业污染防治。继续认真落实《关于印发泉州市丰泽区全境禁止畜禽养殖工作方案的通知》（泉丰政综〔2011〕71号）要求，全区范围内严禁审批畜禽养殖场建设项目，继续做好已关闭畜禽养殖场所的后督查工作，巩固畜禽养殖污染整治成效。

（五）突出强化小流域水环境综合整治。整治城市黑臭水体，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度。

（六）突出强化生态环境建设与保护。以建立健全生态文明长效机制、进一步打造“国家生态文明试点示范区”为目标，出台我区生态文明体制改革实施方案及相关配套文件，加快建立健全生态文明制度体系。编制并实施丰泽区生态文明建设示范区规划以及“十三五”生态文明建设专项规划。

三、组织保障

（一）强化整治责任落实。各责任单位要把整治工作摆上重要位置，切实抓紧抓好。要对《工作计划》进行细化、分解，进一步明确责任单位、责任人，要紧紧围绕年度目标要求，及早启动，做到抓早、抓好、抓实，逐月逐季抓实施、抓推进、抓落实。各责任单位要做好项目进度汇总、汇报，按月认真细致开展自查工作，并于每月1日前报送上月份重点流域（含近海水域）整治工作进度表。同时，要认真总结整治工作，每季度报送一次工作总结报告，总结报告和每月进度表报送区重点流域水环境综合整治工作领导小组办公室（联系人：梁巧凤，联系电话：22565229，电子邮箱：f22565229 @163.com）。

（二）强化资金保障。各有关单位要加大力度筹集资金，优先安排和保证整治资金，保障项目顺利推进。

（三）强化环境监管。严格执行新《环境保护法》，进一步加大勤查重罚及错时执法力度，持续推进2016年度环保专项行动，充分利用挂牌督办、联合执法、信息公开、媒体曝光等综合执法手段，加强对重点污染源的日常监管。进一步落实环境监管网格化管理，不断完善全区网格化环保监管体系，确保网格化监管发挥作用。进一步推行污染源自动监控设施专业化运维。推进企业环境信用评价体系建设，实施红黄牌管理制度。抓好环境监管能力建设。加快推进环境监管能力建设三年行动，抓好环境监测、监察、应急能力等标准化建设，确保按计划完成环境监察新标准达标复检。

（四）强化项目监督指导。各有关单位要建立健全强有力的项目推进机制，及时跟踪项目进度，抓时效、抓调度、抓形象进度，定期检查和突击抽查相结合跟踪项目建设进度。针对发现的问题，限时督促整改，及时追踪复查。年度重点流域（近海水域）水环境综合整治工作将纳入区党政领导生态环境保护责任书考核的重要内容，对未按要求完成整治任务的部门负责人，要进行责任追究。

（五）强化宣传引导。充分发挥新闻舆论的引导作用，大力宣传环境保护，加大新《环保法》、《水污染防治法》、《水污染防治行动计划》等相关法律法规的宣传力度，不断提高企业主“知法、懂法、守法”水平。广泛开展环保志愿服务活动，积极引导公众参与，努力提高社会公众环境意识，激发全民支持参与重点流域和近海水域整治、保护的自觉性和主动性，营造全社会关注环保、参与环保的良好氛围。

附件：2016年丰泽区重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作重点项目表

附件

2016年丰泽区重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 进度要求 | 年度投资（万元） | 资金来源（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 财政 投入 | 社会 筹集 |  |
| 1 | 城东街道庄任社区海滨小学前截污管道工程 | 建设庄任社区和海滨小学周边约650米污水管道。 | 第一季度：进场施工。 8月份完成工程施工 | 550 | 550 | 0 | 丰泽区交通市政局 |
| 2 | 浔美工业区科技路污水管网工程 | 建设科技路约520m污水管道。 | 第一、二季度完成前期工作；第三季度进场施工，第四季度完成项目 | 400 | 400 | 0 | 丰泽区交通市政局 |
| 3 | 丰泽区管道路配套管网专项普查与清淤工程（二期） | 普查清淤丰泽区管市政污水管道约25公里。 | 第一、二季度：完成前期工作； 第三季度：进场施工。 第四季度：完成项目 | 250 | 250 | 0 | 丰泽区交通市政局 |
| 4 | 南环城河（迎津水闸—沟后）东侧截污管道整治 | 整治南环城河（迎津水闸—沟后）东侧截污管道约500米。 | 第一、二、三季度:完成前期工作； 第四季度:进场施工并完成项目 | 150 | 150 | 0 | 丰泽区交通市政局 |
| 5 | 田淮渠（东环城河-东干渠）截污管道整治 | 整治田淮渠（东环城河-东干渠）部分地段截污管道约1300米。 | 第一、二、三季度：完成前期工作； 第四季度：进场施工并完成项目 | 450 | 450 | 0 | 丰泽区交通市政局 |

区直有关单位：区发改局、经贸局、财政局、住建局、交通市政局、行政执法局、农林水局、卫计局、环保局、安监局、监察局。

抄送：市环保局、市重点流域办。

区委办、区人大办、区政府办、区政协办。